Приложение № 1

# к постановлению администрации

# Ртищевского  муниципального района

# от 17 января 2020 года  № 14

#### Паспорт

#### муниципальной программы «Формирование комфортной

#### городской среды муниципального образования город Ртищево

#### на 2018-2024 годы»

|  | расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (прогнозно) | 2022 (прогнозно) | 2023 (прогнозно) | 2024 (прогнозно) |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | 107189,4 | 14225,5 | 17471,2 | 10542,7 | 17535,0 | 18415,0 | 14150,0 | 14850,0 |
| федеральный бюджет | 100864,9 | 12334,1 | 15626,3 | 9890,0 | 17012,4 | 17866,3 | 13728,3 | 14407,5 |
| областной бюджет | 3331,1 | 1524,4 | 318,9 | 201,8 | 347,2 | 364,6 | 280,2 | 294,0 |
| местный бюджет | 950,5 | 140,0 | 161,0 | 0,0 | 175,4 | 184,1 | 141,5 | 148,5 |
| Проведение экспертизы сметной документации, строительного контроля, изготовление дизайн-проектов на благоустройство территорий | 2042,9 | 227,0 | 1365,0 | 450,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

# к постановлению администрации

# Ртищевского  муниципального района

# от 17 января 2020 года № 14

## 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2024 г.г. составит 107189,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 100864,9 тыс. руб.

- областной бюджет –3331,1 тыс.руб.

- местный бюджет-950,5 тыс. руб.

-проведение экспертизы сметной документации, строительного контроля, изготовление дизайн-проектов на благоустройство территорий – 2042,9 тыс.руб.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения программы содержатся в приложении № 3 к программе.

## В ходе реализации программы перечень дворовых территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

Приложение № 3

# к постановлению администрации

# Ртищевского  муниципального района

# от 17 января 2020 года № 14

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Едини-ца измере-ния | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2024 годы» |
| 1. | Показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий/ МКД | шт. | 18 | 13 | 0 | 18 | 18 | 18 | 19 | 104 |
| 2. | Показатель 2 Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|  | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | 0 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |

Верно: ведущий специалист отдела

делопроизводства администрации

муниципального района								Н.В. Петрина

Приложение № 4

# к постановлению администрации

# Ртищевского  муниципального района

# от 17 января 2020 года № 14

| Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2024годы» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Всего по программе в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего тыс. руб. | в том числе по годам реализации |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (прог-ноз) | 2022 (прог-ноз) | 2023 (прог-ноз) | 2024 (прог-ноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | всего по программе | всего | 107189,4 | 14225,5 | 17471,2 | 10542,7 | 17535,0 | 18415,0 | 14150,0 | 14850,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 100864,9 | 12334,1 | 15626,3 | 9890,0 | 17012,4 | 17866,3 | 13728,3 | 14407,5 |
|  |  | областной бюджет | 3331,1 | 1524,4 | 318,9 | 201,8 | 347,2 | 364,6 | 280,2 | 294,0 |
|  |  | местный бюджет (софинансирование) | 950,5 | 140,0 | 161,0 | 0,0 | 175,4 | 184,1 | 141,5 | 148,5 |
|  |  | Проведение экспертизы сметной документации, строительного контроля, изготовление дизайн-проектов на благоустройство территорий | 2042,9 | 227,0 | 1365,0 | 450,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Ртищево | Управление ЖКХ и промышленности | всего | 73112,9 | 7723,3 | 7389,6 | 0,0 | 14150,0 | 14850,0 | 14150,0 | 14850,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 70246,0 | 6805,0 | 7169,4 | 0,0 | 13728,3 | 14407,5 | 13728,3 | 14407,5 |
|  |  | областной бюджет | 2135,8 | 841,1 | 146,3 | 0,0 | 280,2 | 294,0 | 280,2 | 294,0 |
|  |  | местный бюджет (софинансирование) | 731,1 | 77,2 | 73,9 | 0,0 | 141,5 | 148,5 | 141,5 | 148,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 Благоустройство общественных территорий г. Ртищево | Управление ЖКХ и промышленности | всего | 32033,6 | 6275,2 | 8716,6 | 10091,8 | 3385,0 | 3565,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 30618,9 | 5529,1 | 8456,9 | 9890,0 | 3284,1 | 3458,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1195,3 | 683,3 | 172,6 | 201,8 | 67,0 | 70,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет (софинансирование) | 219,4 | 62,8 | 87,1 | 0,0 | 33,9 | 35,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

# к постановлению администрации

# Ртищевского  муниципального района

# от 17 января 2020 года №14

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в период 2018-2024 годов

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов.

| №п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ | Год выпол-нения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьская д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 2 | Пролетарская д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 3 | Пролетарская д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 4 | Полевая д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 5 | Рябова д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 6 | Сердобский тупик д.5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 7 | Железнодорожная д.52 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 8 | Чкалова д.8 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 9 | Советская д.7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 10 | Красная д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 11 | Красная д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 12 | Красная д.8 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 13 | З.Космодемьянской д.16 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 14 | Победы д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 15 | Победы д.5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 169 | Мира д.5а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 17 | Мира д.5б | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 18 | Мира д.5в | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 19 | Октябрьская д.1 | асфальтирование дворовой территории и внутриквартального проезда, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 20 | Победы д.2 | асфальтирование дворовой территории и внутриквартального проезда, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 21 | Сердобский тупик д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 22 | Сердобский тупик д. 3а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 23 | Телеграфная д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 24 | 22 Партсъезда д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 25 | 22 Партсъезда д. 4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 26 | 22 Партсъезда д. 6 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 27 | Левице д. 7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 28 | Левице д. 9 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 29 | 70 лет Октября 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 30 | Пушкина д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 31 | Советская д.32 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 32 | З.Космодемьянской д. 15 а | асфальтирование дворовой территории и внутриквартального проезда, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 33 | Громова д. 81 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 34 | Красная д. 20 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 35 | Красная д. 22 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 36 | Красная д. 17 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 37 | Крылова 9 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 38 | Сов. Конституции д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 39 | Красная д. 7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 40 | Красная д. 9 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 41 | Левице д. 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 42 | Советская д. 16 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 43 | Железнодорожная д. 66 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 44 | Железнодорожная д. 68 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 45 | З.Космодемьянской д. 12 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 46 | З.Космодемьянской д. 15 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 47 | Красная д. 19 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 48 | Крылова д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 49 | Крылова д. 5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 50 | М.Московская д. 19 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 51 | Мичурина д. 21 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 52 | Мичурина д. 23 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 53 | Мичурина д. 25 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 54 | Мичурина д. 27 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 55 | Мичурина д. 29 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 56 | Мичурина д.31 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 57 | Мичурина д.35 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 58 | Мичурина д.37 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 59 | Мичурина д.39 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 60 | Мичурина д.41 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 61 | Мичурина д.43 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 62 | Мичурина д.45 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 63 | Образцова д.40 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 64 | Образцова д.40а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 65 | Образцова д.44 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 66 | Образцова д.46 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 67 | Образцова д.42 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 68 | Пензенская д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 69 | Пензенская д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 70 | Пензенская д.5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 71 | Победы д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 72 | Рахова д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 73 | Рахова д.2а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 74 | Рахова д.3а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 75 | Рахова д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 76 | Рахова д.4а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 77 | Рахова д.6 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 78 | Рахова д.6а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 79 | Рахова д.7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 80 | Рахова д.7а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 81 | Рахова д.8 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 82 | Советской Конституции д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 83 | Советской Конституции д.2а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 84 | Советской Конституции д.7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 85 | 8 Марта д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 86 | 8 Марта д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 87 | 8 Марта д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 88 | 8 Марта д. 4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 89 | 8 Марта д. 5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 90 | 8 Марта д. 6 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 91 | 8 Марта д. 7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2024 |
| 92 | Балашовская д. 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 93 | З. Космодемьянской д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2024 |
| 94 | З.Космодемьянской д. 4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 95 | Ильича д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 96 | 22 Партсъезда д. 5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 97 | В.Горбачевой д. 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 98 | Красная д. 10 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2024 |
| 99 | Красная д. 10а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 100 | Красная д. 23 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 101 | Красная д. 25 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 102 | Красная д. 27 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 103 | Красная д. 29 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 104 | Красная д. 31 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |

Верно: ведущий специалист отдела

делопроизводства администрации

муниципального района						Н.В. Петрина

Приложение № 6

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 17 января 2020 года № 14

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в  2018-2024 г.г.

Общественная территория, нуждающаяся в благоустройстве и подлежащая благоустройству в 2018-2024 г.г.

| № п/п | Адрес общественной территории | Перечень работ | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка скамеек, урн для мусора, светильников, установка парковых скульптур и мобильной сцены; | 2018 |
| 2 | Сквер Сиреневый | Установка лавочек и урн для мусора, светильников, светодиодных арок, разбивка клумб и газонов, замена тротуарной плитки | 2019 |
| 3 | Фонтан в городском парке | Ремонт фонтанной чаши, замена инженерных сетей, замена фонтанной насадки | 2019 |
| 4 | Сквер Космонавтов Ул. Железнодорожная | Обновление зеленых насаждений сквера. Формовочная обрезка старых деревьев. Разбивка клумб и газонов. Установка скамеек, урн для мусора, освещения. | 2020 |
| 5 | Городской парк культуры и отдыха ул. Железнодорожная, 70 | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка скамеек, урн для мусора | 2020 |
| 6 | Привокзальная площадь ул. Железнодорожная | Замена плитки, установка скамеек, урн для мусора, реставрация памятника, озеленение | 2020 |
| 7 | Сквер на ул. Красной | Замена дет. комплекса, асфальтирование дорожек, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 8 | Сквер на ул. Железнодорожной | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка скамеек, урн для мусора, светильников | 2022 |