Приложение № 1

# к постановлению администрации

# Ртищевского  муниципального района

# от 28 марта 2019 года № 291

#### Паспорт

#### муниципальной программы «Формирование комфортной

#### городской среды муниципального образования город Ртищево

#### на 2018-2022 годы»

|  | расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 (прогноз-но) | 2021 (прогноз-но) | 2022 (прогноз-но) |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | 82892,1 | 14225,5 | 16486,2 | 16230,4 | 17535,0 | 18415,0 |
| федеральный бюджет | 78585,7 | 12334,1 | 15626,2 | 15746,7 | 17012,4 | 17866,3 |
| областной бюджет | 2876,5 | 1524,4 | 318,9 | 321,4 | 347,2 | 364,6 |
| Местный бюджет | 822,9 | 140,0 | 161,1 | 162,3 | 175,4 | 184,1 |
| Экспертиза сметной документации Строительный контроль (местный бюджет) Изготовление дизайн-проектов на дворовые и общественные территории | 607,0 | 227,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района				Ю.А. Малюгина

Приложение № 2

# к постановлению администрации

# Ртищевского  муниципального района

# от 28 марта 2019 года № 291

## 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2022 г.г. составит 82 892 100,0 руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 78 585 700,0 рублей;

- областной бюджет –2 876 500,0 рублей;

- местный бюджет - 822 900,0 рублей;

- расходы на проведение работ по строительному контролю и проведение экспертизы сметной документации из средств местного бюджета, расходы на изготовление дизайн проектов на дворовые и общественные территории – 607 000,0 рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения программы содержатся в приложении № 3 к программе.

## В ходе реализации программы перечень дворовых территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района				Ю.А. Малюгина

| Приложение № 4 к постановлению администрации Ртищевского муниципального района от 28 марта 2019 года № 291 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2022 годы» |
| --- |
| Наименование | Всего по программе в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансиро вания, всего тыс. руб. | в том числе по годам реализации |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 прогнозно | 2021 прогнозно | 2022 прогнозно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | всего по программе | всего | 82892,1 | 14225,5 | 16486,2 | 16230,4 | 17535,0 | 18415,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 78585,7 | 12334,1 | 15626,2 | 15746,7 | 17012,4 | 17866,3 |
|  |  | областной бюджет | 2876,5 | 1524,4 | 318,9 | 321,4 | 347,2 | 364,6 |
|  |  | местный бюджет (софинансирование) | 822,9 | 140,0 | 161,1 | 162,3 | 175,4 | 184,1 |
|  |  | Экспертиза сметной документации Строительный контроль (местный бюджет) Изготовление дизайн-проектов на дворовые и общественные территории | 607,0 | 227,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Ртищево | Управление ЖКХ и промышлен-ности | всего | 58135,1 | 7723,3 | 8347,8 | 13064,0 | 14150,0 | 14850,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 55714,5 | 6805,0 | 8099,0 | 12674,7 | 13728,3 | 14407,5 |
|  |  | областной бюджет | 1839,3 | 841,1 | 165,3 | 258,7 | 280,2 | 294,0 |
|  |  | местный бюджет (софинансирование) | 581,3 | 77,2 | 83,5 | 130,6 | 141,5 | 148,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 Благоустройство общественных территорий г. Ртищево | Управление ЖКХ и промышлен-ности | всего | 24150,0 | 6275,2 | 7758,4 | 3166,4 | 3385,0 | 3565,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 22871,2 | 5529,1 | 7527,2 | 3072,0 | 3284,1 | 3458,8 |
|  |  | областной бюджет | 1037,2 | 683,3 | 153,6 | 62,7 | 67,0 | 70,6 |
|  |  | местный бюджет (софинансирование) | 241,6 | 62,8 | 77,6 | 31,7 | 33,9 | 35,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Составной частью Программы является подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Ртищево» и  подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий г. Ртищево».

Характеристика подпрограмм с обоснованием необходимости ее включения в муниципальную программу и определением целевых показателей с разбивкой по годам реализации приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы с указанием наименований, ответственных исполнителей и источников финансирования приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района								Ю.А. Малюгина

Приложение № 3

# к постановлению администрации

# Ртищевского  муниципального района

# от 28 марта 2019 года № 291

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Едини-ца измере-ния | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2022 годы» |  |
| 1. | Показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий/ МКД | единица | 0 | 0 | 18 | 13 | 23 | 21 | 29 | 104 |
| 2. | Показатель 2 Количество благоустроенных общественных территорий | процент | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 100 |
|  | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | 0 | 0 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района				Ю.А. Малюгина

Приложение № 5

к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 28 марта 2019 года № 291

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в период 2018-2022 годы

| №п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ | Год выпол-нения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьская д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 2 | Пролетарская д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 3 | Пролетарская д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 4 | Полевая д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 5 | Рябова д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 6 | Сердобский тупик д.5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 7 | Железнодорожная д.52 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 8 | Чкаловад.8 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 9 | Советская д.7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 10 | Красная д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 11 | Красная д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 12 | Красная д.8 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 13 | З.Космодемьянской д.16 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 14 | Победы д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 15 | Победы д.5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 16 | Мира д.5а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 17 | Мира д.5б | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 18 | Мира д.5в | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2018 |
| 19 | Октябрьская д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 20 | Победы д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 21 | Сердобский тупик д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 22 | Сердобский тупик д. 3а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 23 | Телеграфная д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 24 | 22 Партсъезда д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 25 | 22 Партсъезда д. 4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 26 | 22 Партсъезда д. 6 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 27 | Левице д. 7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 28 | Левице д. 9 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 29 | 70 лет Октября д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 30 | Пушкина д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 31 | Советская д.32 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 32 | З.Космодемьянской д. 15 а | асфальтирование дворовой территории и внутриквартального проезда, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 33 | Громова д. 81 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 34 | Красная д. 20 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 35 | Красная д. 22 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 36 | Красная д. 17 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 37 | Крылова д. 9 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 38 | Сов. Конституции д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 39 | Красная д. 7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 40 | Красная д. 9 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 41 | Левице д. 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 42 | Советская д. 16 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 43 | Железнодорожная д. 66 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 44 | Железнодорожная д. 68 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 45 | З.Космодемьянской д. 12 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 46 | З.Космодемьянской д. 15 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 47 | Красная д. 19 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 48 | Крылова д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 49 | Крылова д. 5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 50 | М.Московская д. 19 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 51 | Мичурина д. 21 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 52 | Мичурина д. 23 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 53 | Мичурина д.25 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 54 | Мичурина д.27 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 55 | Мичурина д.29 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 56 | Мичурина д.31 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 57 | Мичурина д.35 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 58 | Мичурина д.37 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 59 | Мичурина д.39 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 60 | Мичурина д.41 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 61 | Мичурина д.43 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 62 | Мичурина д.45 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 63 | Образцова д.40 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 64 | Образцова д.40а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 65 | Образцова д.44 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 66 | Образцова д.46 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 67 | Образцова д.42 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 68 | Пензенская д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 69 | Пензенская д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 70 | Пензенская д.5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 71 | Победы д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 72 | Рахова д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 73 | Рахова д.2а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 74 | Рахова д.3а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 75 | Рахова д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2021 |
| 76 | Рахова д.4а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 77 | Рахова д.6 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 78 | Рахова д.6а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 79 | Рахова д.7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 80 | Рахова д.7а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 81 | Рахова д.8 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 82 | Советской Конституции д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 83 | Советской Конституции д.2а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 84 | Советской Конституции д.7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 85 | 8 Марта д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 86 | 8 Марта д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 87 | 8 Марта д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 88 | 8 Марта д. 4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 89 | 8 Марта д. 5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 90 | 8 Марта д. 6 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 91 | 8 Марта д. 7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 92 | Балашовская д. 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 93 | З. Космодемьянской д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 94 | З.Космодемьянской д. 4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 95 | Ильича д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 96 | 22 Партсъезда д. 5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 97 | В.Горбачевой д. 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 98 | Красная д. 10 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 99 | Красная д. 10а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 100 | Красная д. 23 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 101 | Красная д. 25 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 102 | Красная д. 27 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 103 | Красная д. 29 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |
| 104 | Красная д. 31 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2022 |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района				Ю.А. Малюгина

Приложение № 6

к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 28 марта 2019 года № 291

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в  2018-2022 году

| № п/п | Адрес общественной территории | Перечень работ | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка скамеек, урн для мусора, светильников, обустройство зоны для влюбленных | 2018 |
| 2 | Сквер Сиреневый | Укладка тротуарной плитки, установка изгороди, установка светильников, часов, качелей, скамеек и урн для мусора | 2019 |
| 3 | Фонтан в городском парке | Ремонт фонтанной чаши, замена инженерных сетей, замена фонтанной насадки | 2019 |
| 4 | Сквер Космонавтов | Обновление зеленых насаждений сквера. Формовочная обрезка старых деревьев. Разбивка клумб и газонов. Установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2020 |
| 5 | Сквер на ул.Красной | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка светильников, скамеек, урн для мусора | 2021 |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района				Ю.А. Малюгина