АДМИНИСТРАЦИЯ

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О

От 14 декабря 2016 года № 1667

Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда»  на 2017 - 2020 годы

В соответствии с постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 30 октября 2013 года № 2279 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирований и реализации и порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» и на основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Доступная среда» на 2017 - 2020 годы  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2017 года.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Перекрёсток России» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района  в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

Глава Ртищевского

муниципального района					А.П. Санинский

Приложение

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 14 декабря 2016 года № 1667

Паспорт

муниципальной программы

«Доступная среда» на  2017 - 2020 годы

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района, отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района, отдел по спорту и туризму администрации Ртищевского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района, отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района, отдел по спорту и туризму администрации Ртищевского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Формирование к 2020 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения г. Ртищево. 2.Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ртищевском муниципальном районе |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение доступности для маломобильных категорий Ртищевского района социально значимых объектов различной ведомственной принадлежности |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации программы 2017 - 2020 годы. Этапы реализации программы: 1 этап – 2017 г. 2 этап – 2018г. 3 этап – 2019 г. 4 этап – 2020 г. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| бюджет района (прогнозно) | 432,0 | 96,0 | 90,0 | 171,0 | 75,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1288,0 | 504,0 | 210,0 | 399,0 | 175,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | 1.Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Ртищевского района Саратовской области по результатам их паспортизации. 2. Численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, и их доля в общей численности лиц данной категории в Ртищевском районе Саратовской области |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017-2020 годы» (далее – Программа) разработана в целях комплексного решения проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечения доступной среды жизнедеятельности на основании принципов, утвержденных в Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

Под доступной средой жизнедеятельности понимается организация окружающего пространства, при которой любой человек независимо от своего состояния, физических возможностей и других ограничений имеет возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной инфраструктуры.

Доступность социальной среды, включая сферы транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта является условием успешной социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблемой инвалидов и других маломобильных групп населения является передвижение по улицам, отсутствие пандусных съездов на входах и поручней внутри зданий. Все это создает для инвалидов непреодолимую преграду. В населенных пунктах Ртищевского района  не соответствуют требованиям доступности многие учреждения социальной направленности.

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения в Ртищевском районе  комплекса мероприятий,  обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидов программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной реабилитации инвалидов. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017 – 2020 годы  даст возможность:

- улучшить условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- создать равные возможности доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений социальной инфраструктуры.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной  программы:

Формирование к 2020 году условий беспрепятственного доступа  (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи муниципальной программы:

1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  г. Ртищево.

2.Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ртищевском муниципальном районе

3. Целевые показатели муниципальной программы

Целевыми индикаторами программы являются:

1.Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Ртищевского района Саратовской области по результатам их паспортизации.

2. Численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, и их доля в общей численности лиц данной категории в Ртищевском районе Саратовской области.

Сведения о целевых показателях указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации программы  - 2017 - 2020 годы.

Этапы реализации программы:

1 этап – 2017 г.

2 этап – 2018 г.

3 этап – 2019 г.

4 этап – 2020 г.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Обеспечение доступности для маломобильных категорий Ртищевского района социально значимых объектов различной ведомственной принадлежности.

5. Перечень основных мероприятий  муниципальной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственной целевой программы.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2016 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2017-2020 годы объемов работ и составляет (прогнозно) 1720,0   тыс. руб.,  из них:

2017 г. – 600, 0  тыс. руб. (прогнозно)

2018 г. – 300,0  тыс. руб. (прогнозно)

2019 г. – 570,0  тыс. руб. (прогнозно)

20120 г. – 250,0 тыс.руб. (прогнозно)

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Возможные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района		                              Ю.А. Малюгина

Приложение №1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Доступная среда»  на 2017– 2020 годы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый)** | текущий год (оценка)*** | первый год реализации программы | второй год реализации программы | третий год реализации программы | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 1 | Показатель 1. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Ртищевского района Саратовской области по результатам их паспортизации | Шт. | - | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 |
| 2 | Показатель 2 численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, и их доля в общей численности лиц данной категории в Ртищевском районе Саратовской области | % | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района							Ю.А. Малюгина

Приложение №2

Муниципальная  программа «Доступная среда» на 2017 – 2020 годы

Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |
| Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения социальнозначимых объектов различной ведомственной принадлежности |
| Установка светофорных объектов на перекрёстке ул. Красная – ул. Советская | Администрация Ртищевского муниципального района | 2017 | 2017 |
| Установка светофорных объектов на перекрёстке ул. Советская – ул. Железнодорожная | Администрация Ртищевского муниципального района | 2017 | 2017 |
| Установка светофорных объектов на перекрёстке ул. Дубасовский проезд – ул. 50 лет Октября | Администрация Ртищевского муниципального района | 2018 | 2018 |
| Ремонт туалетной комнаты с заменой входной двери, сантехники, отделочных работ и установкой поручней в МУК «ГКЦ» | Отдел культуры и кино администрации РМР | 2019 | 2019 |
| Приобретение и установка тактильной направляющей ленты для ступеней в МУК «ГКЦ» | Отдел культуры и кино администрации РМР | 2019 | 2019 |
| Приобретение и установка тактильной направляющей плитки на 1 - ом этаже в МУК «ГКЦ» | Отдел культуры и кино администрации РМР | 2019 | 2019 |
| Приобретение и установка сигнальных указательных знаков в МУК «ГКЦ» | Отдел культуры и кино администрации РМР | 2019 | 2019 |
| Замена входной и тамбурной двери в МУК «ГКЦ» | Отдел культуры и кино администрации РМР | 2019 | 2019 |
| Приобретение и установка кнопки вызова в ФОКе «Юность» и бассейне «Дельфин» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | 2020 | 2020 |
| Приобретение пандуса двухсекционного складного для ФОКа «Юность» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | 2020 | 2020 |
| Приобретение и установка подъемника для бассейна с гидравлическим приводом в ФОКе «Юность» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | 2020 | 2020 |
| Переоборудование дверных проемов в ФОКе «Юность» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | 2020 | 2020 |
| Переоборудование санитарно-гигиенического помещения в ФОКе «Юность» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | 2020 | 2020 |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района							                                                       Ю.А. Малюгина

Приложение №3

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Доступная среда»  на  2017 - 2020 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| «Доступная среда» на 2017 - 2020 годы | Администрация Ртищевского муниципального района | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Всего (прогнозно) | 1720,0 | 600,0 | 300,0 | 570,0 | 250,0 |
|  |  | бюджет района (прогнозно) | 432,0 | 96,0 | 90,0 | 171,0 | 75,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1288,0 | 504,0 | 210,0 | 399,0 | 175,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| 1. Транспортная доступность |
| Основное мероприятие.1.1 Установка светофорных объектов на перекрёстке ул. Красная – ул. Советская | Администрация Ртищевского муниципального района | всего | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет района | 48,0 | 48,0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 252,0 | 252,0 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие.1.2 Установка светофорных объектов на перекрёстке ул. Советская – ул. Железнодорожная | Администрация Ртищевского муниципального района | всего | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет района | 48,0 | 48,0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 252,0 | 252,0 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие.1.3 Установка светофорных объектов на перекрёстке ул. Дубасовский проезд – ул. 50 лет Октября | Администрация Ртищевского муниципального района | всего | 300,0 | - | 300,0 | - | - |
|  |  | бюджет района | 90,0 | - | 90,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 210,0 | - | 210,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| 2. Доступность учреждений культуры |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт туалетной комнаты с заменой входной двери, сантехники, отделочных работ и установкой поручней в МУК «ГКЦ» | Отдел культуры и кино администрации РМР | всего | 310,0 | - | - | 310,0 | - |
|  |  | бюджет района | 93,0 | - | - | 93,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 217,0 | - | - | 217,0 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение и установка тактильной направляющей ленты для ступеней в МУК «ГКЦ» | Отдел культуры и кино администрации РМР | всего | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  |  | бюджет района | 4,5 | - | - | 4,5 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 10,5 | - | - | 10,5 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Приобретение и установка тактильной направляющей плитки на 1 - ом этаже в МУК «ГКЦ» | Отдел культуры и кино администрации РМР | всего | 120,0 | - | - | 120,0 | - |
|  |  | бюджет района | 36,0 | - | - | 36,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 84,0 | - | - | 84,0 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Приобретение и установка сигнальных указательных знаков в МУК «ГКЦ | Отдел культуры и кино администрации РМР | всего | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
|  |  | бюджет района | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. Замена входной и тамбурной двери в МУК «ГКЦ» | Отдел культуры и кино администрации РМР | всего | 120,0 | - | - | 120,0 | - |
|  |  | бюджет района | 36,0 | - | - | 36,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 84,0 | - | - | 84,0 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| 3. Доступность объектов спорта |
| Основное мероприятие 3.1. Приобретение и установка кнопки вызова в ФОКе «Юность» и бассейне «Дельфин» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | всего | 5,0 | - | - | - | 5,0 |
|  |  | бюджет района | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3,5 | - | - | - | 3,5 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Приобретение пандуса двухсекционного складного для ФОКа «Юность» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | всего | 45,0 | - | - | - | 45,0 |
|  |  | бюджет района | 13,5 | - | - | - | 13,5 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 31,5 | - | - | - | 31,5 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. Приобретение и установка подъемника для бассейна с гидравлическим приводом в ФОКе «Юность» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | всего | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 30,0 | - | - | - | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 70,0 | - | - | - | 70,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Переоборудование дверных проемов в ФОКе «Юность» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | всего | 40,0 | - | - | - | 40,0 |
|  |  | бюджет района | 12,0 | - | - | - | 12,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 28,0 | - | - | - | 28,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. Переоборудование санитарно-гигиенического помещения в ФОКе «Юность» | Отдел по спорту и туризму администрации РМР | всего | 60,0 | - | - | - | 60,0 |
|  |  | бюджет района | 18,0 | - | - | - | 18,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 42,0 | - | - | - | 42,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района							                                                    Ю.А. Малюгина